# TASK-001 手数分析 — 提示词文档

> 任务编号：TASK-001

> 撰写角色：提示词工程师

> 执行角色：代码执行者

> 创建时间：2026-08-31

> 目标文件：C:\hermes 斗地主终极版 软件\frontend\index.html

> 状态：待用户授权后执行

## 一、任务目标

把现有函数 estimateHands 从"固定顺序贪心估算"升级为"多顺序局部搜索取最优"，并把手数真正接入 AI 主决策链路，让 AI 能准确评估"我还要几手才能走完"，从而改善首出、跟牌、让牌、选牌四处决策质量。

一句话目标：让 AI 算出的手数接近真实最小手数，并让这个数字真正影响它的出牌选择。

## 二、现状诊断（执行前必读）

### 2.1 现有实现

函数 estimateHands（约 2643 行）已存在，采用固定顺序贪心：

拆解顺序为：王炸 → 炸弹 → 三张/飞机 → 连对 → 顺子 → 对子 → 单张

每一步消耗掉牌后，后续步骤基于剩余牌继续计算。最后用"三带一/三带二"规则，让每组三张免费带走 1 个散单或 1 个对子。

### 2.2 已确认的缺陷（必须修复）

缺陷 1：固定顺序在特定场景高估手数

按现行代码逐步推演，牌例 3,3,4,4,5,5,6,7,8,9（10 张）：

现贪心（连对优先）：连对 345 成立（3 连对 ≥ 3，计 1 手，消耗 6 张）→ 剩余 6、7、8、9 仅 4 张，凑不满顺子所需 5 张，只能拆成 4 个单张（4 手）= 5 手

顺子优先：顺子 3456789 成立（7 张连续，计 1 手）→ 剩余 3、4、5 三个单张（3 手）= 4 手

原因：连对优先提前吃掉 33、44、55，导致 6789 永远差 1 张凑不成顺子；先出顺子反而能一次带走 7 张。

反向牌例 3,3,4,4,5,5,6,6（8 张）：

连对优先：连对 33445566（4 连对 ≥ 3）= 1 手

顺子优先：3456 仅 4 张连不成顺子，退化成 4 个对子 = 4 手

结论：两种顺序互有胜负，没有任何单一顺序在所有场景最优。必须多顺序搜索取最小值。

收益预期（诚实说明，避免夸大）：本次改造修正的是"特定场景高估 1 手"，不是多手的戏剧性差距。但手数是残局让牌与跟牌判断的核心依据，1 手的误差会直接改变 AI 是否选择让牌，因此值得修。请勿预期胜率出现翻倍式提升。

缺陷 2：手数几乎未接入决策

estimateHands 全文件仅 1 处调用，在 aiRouteValue 内（约 2697 行），权重为线性递减、封顶 20 分。而首出 aiLead、跟牌 aiFindCounter、让牌 aiShouldPassCounter、选牌 aiPickScored 完全没有直接感知手数。

### 2.3 命名陷阱（重要）

现有代码中存在变量 handCount（出现在约 2476、3091、3134 行等处），其语义是"手牌张数"（等价于 hand.length），不是"手数"。

改造时：

新增变量请命名为 minHands 或 handsNeeded，禁止再使用 handCount

不要修改现有 handCount 的任何语义，它是对的在用的

## 三、算法改造：estimateHands

### 3.1 基本要求

保持函数名 estimateHands、入参（卡牌对象数组）、返回值（整数手数）完全不变

保持对空数组返回 0 的现有行为

内部改为多顺序搜索，取最小值返回

### 3.2 拆解顺序候选集

对"三张/飞机"、"连对"、"顺子"这三者的相对优先级做全排列，共 6 种顺序。每种顺序独立跑一遍贪心拆解，得到 1 个手数，最终取 6 者最小值。

固定前置与后置步骤（不参与排列）：

最前：王炸（小王 16 + 大王 17 同时在手，计 1 手并消耗）

最前：炸弹（4 张同点，计 1 手并消耗）—— 残局例外见 3.4

最后：剩余牌按"对子优先、其次单张"计数，并套用三带走牌规则

6 种顺序分别为（括号内为被排列的三者）：

三张 → 连对 → 顺子（即现有顺序，作为基线保留）

三张 → 顺子 → 连对

连对 → 三张 → 顺子

连对 → 顺子 → 三张

顺子 → 三张 → 连对

顺子 → 连对 → 三张

### 3.3 单趟贪心拆解规则（每个顺序内部共用）

按该顺序依次尝试以下结构，命中则计 1 手并扣除对应牌：

王炸：小王与大王同时在手，计 1 手，消耗 2 张

炸弹：某点数恰好 4 张，计 1 手，消耗 4 张（残局例外见 3.4）

三张/飞机：同点数 ≥3 张且点数 ≤14（不含 2 和王）。连续的三张自动合并为飞机，一组飞机计 1 手

连对：连续 ≥3 组对子（点数 ≤14），一组连对计 1 手

顺子：连续 ≥5 个点数（点数 ≤14，不含 2 和王），一段顺子计 1 手

对子：剩余同点数 2 张，计 1 手

单张：剩余单张，每张计 1 手

三带走牌规则（每趟结束时统一结算）：

设本趟产生的三张/飞机组数为 carry。每组可免费带走 1 个剩余散单或 1 个剩余对子，不增加手数。结算顺序：先用 carry 抵扣散单，剩余 carry 再抵扣对子，都抵扣完后剩下的散单与对子各自按 1 手计入。

### 3.4 残局拆炸弹规则

定义：手牌总张数 ≤ 5 张时判定为残局。

非残局（手牌 > 5 张）：炸弹固定保留计 1 手，参与上述 6 种顺序搜索，但不拆解

残局（手牌 ≤ 5 张）：额外增加 6 种"拆炸弹"变体——炸弹不再计 1 手，而是把 4 张同点当作普通牌（可拆成三张带一、对子、单张）参与上述 6 种顺序的拆解

即：残局时共搜索 12 种方案（6 种不拆 + 6 种拆），取最小值；非残局时搜索 6 种。

### 3.5 性能约束

单张手牌最多 20 张（地主拿底牌后）

单次 estimateHands 调用最多执行 12 趟 O(n) 贪心，n ≤ 20

硬指标：单次调用耗时 < 0.5 毫秒。若实测超过，请优化为缓存中间结果（例如对同一手牌的不同顺序共享频次数组的拷贝，避免重复统计）

## 四、决策接入改造

### 4.1 接入点一：aiRouteValue（残局价值）

现状（约 2697 行）：

手数项为线性递减，公式为 (5 - min(5, hands)) * 5，即 1 手加 20 分、2 手 15 分、3 手 10 分、4 手 5 分、5 手及以上 0 分。

改为分段非线性（强调"手数少"的价值，且手数越少边际收益越高）：

| 残局手数 | 加分 |

|---|---|

| 1 手 | +35 |

| 2 手 | +28 |

| 3 手 | +18 |

| 4 手 | +10 |

| 5 手 | +4 |

| 6 手及以上 | 0 |

理由：原线性权重最高仅 20 分，在 aiRouteValue 总分里分量偏轻（该函数还有"能一把走完 +90"、"最长牌型 ×4" 等大权重项），手数几乎被淹没。提权并改为非线性后，AI 才能明显偏好"出完这手后剩 2 手"而非"剩 4 手"。

### 4.2 接入点二：aiCandidateScore（主评分器新增项）

在 aiCandidateScore 中新增一项"手数变化奖励"。

计算方式：

handsBefore = 对当前手牌 hand 调用 estimateHands 的结果

handsAfter = 对出牌后剩余手牌调用 estimateHands 的结果

delta = handsBefore - handsAfter（即本次出牌让手数减少了几手）

加分规则：

| delta | 加分 |

|---|---|

| ≥ 2 | +15 |

| = 1 | +8 |

| = 0 | 0 |

| < 0（手数反而增加） | -12 |

设计意图：正常出牌应让手数减少。若出某手牌后手数不减少、甚至增加，说明破坏了牌型结构（典型如从顺子里抽单张出，导致剩余牌凑不成顺子而变成一堆散牌），必须惩罚。

### 4.3 接入点三：aiShouldPassCounter（让牌决策）

在 aiShouldPassCounter 中新增一条倾向规则：

当 delta < 0（即跟这手牌会让自己的手数增加）时，让牌倾向加分 +20。

注意：此规则不得覆盖该函数内已有的"必须管住地主"类高优先级逻辑（例如地主手牌 ≤3 张时必须拦截）。新增项应作为平局时的加权因子，而不是反转已有结论。

### 4.4 接入点四：aiLead 与 aiFindCounter

这两个函数不直接修改。它们通过调用 aiCandidateScore 与 aiRouteValue 间接获得手数感知——本次 4.1 与 4.2 的权重调整会自动传导到首出与跟牌决策。

理由：避免在多处重复引入手数逻辑导致权重叠加失控。若测试后发现首出/跟牌仍需强化，作为后续单独任务处理。

### 4.5 aiPickScored（选牌）

同样不直接修改，通过评分传导。

## 五、权重数值汇总表（供执行与测试核对）

| 位置 | 项 | 数值 |

|---|---|---|

| aiRouteValue | 残局 1 手 | +35 |

| aiRouteValue | 残局 2 手 | +28 |

| aiRouteValue | 残局 3 手 | +18 |

| aiRouteValue | 残局 4 手 | +10 |

| aiRouteValue | 残局 5 手 | +4 |

| aiRouteValue | 残局 ≥6 手 | 0 |

| aiCandidateScore | delta ≥ 2 | +15 |

| aiCandidateScore | delta = 1 | +8 |

| aiCandidateScore | delta = 0 | 0 |

| aiCandidateScore | delta < 0 | -12 |

| aiShouldPassCounter | delta < 0 时让牌倾向 | +20 |

| 残局判定 | 手牌张数阈值 | ≤ 5 张 |

以上数值为初始建议值，测试验证后允许微调，但任何调整必须在执行日志中记录调整前后的数值与理由。

## 六、修改边界与红线（必须遵守）

可修改区域：AI 引擎逻辑区（约 2300 – 3171 行），仅限本任务涉及的 5 个函数

禁止修改 UI 区：约 3173 行以后的所有内容，一律不得改动

牌型识别区慎改：约 1131 – 1222 行（detectPattern / detectAirplane / canBeat 等）为游戏校验共用，改动会直接影响玩家出牌合法性判定。本任务不需要改这里，如确有必要必须先说明原因

基础工具勿动：约 1115 – 1130 行（makeCard 等）

不新增全局变量：如需缓存，请在函数内部处理，或使用函数级记忆化对象；禁止在 <script> 顶层新增 let 声明（会在初始化阶段引发暂时性死区错误，导致整站脚本中断）

保持现有代码风格：现有代码为紧凑单行风格、变量名简写（如 freq / hands / after），新代码沿用同样风格，不要改写成冗长格式

不修改既有变量语义：特别是 handCount（手牌张数）与本次新增的手数变量要严格区分命名

## 七、执行要求

每改一项测一项：完成 3.x 算法改造后先自测手数用例；通过后再做 4.1；再测；再 4.2；再测；以此类推。禁止全部改完再统一测

每改一项自查冲突：确认本次改动不与 aiSplitPenalty（拆牌罚分）、aiBombValue（炸弹价值）、aiControlTradeoff（控制牌权衡）等既有评分项产生逻辑冲突或权重抵消

保留原函数注释块：estimateHands 上方现有注释"升级点一：手数分析（开源精华）"需更新为描述新算法，但保留"升级点一"的编号标识，便于后续追溯

## 八、验收清单（逐条数值化，全部通过才算完成）

### 8.1 算法正确性（直接调用 estimateHands 验证）

| 编号 | 手牌（点数表示） | 期望手数 | 说明 |

|---|---|---|---|

| C1 | 3,4,5,6,7 | 1 | 五张顺子 |

| C2 | 3,5,7,9,J | 5 | 互不连续，五个单张 |

| C3 | 3,3,3,3 | 1 | 炸弹 |

| C4 | 16,17 | 1 | 王炸 |

| C5 | 3,3,4,4,5,5 | 1 | 三连对 |

| C6 | 3,3,3,4 | 1 | 三带一 |

| C7 | 3,3,3,4,4,4 | 1 | 飞机不带翅膀 |

| C8 | 3,3,4,4,5,5,6,7,8,9 | 4 | 关键用例：改造前现有实现返回 5，多顺序搜索后必须为 4 |

| C9 | 3,3,4,4,5,5,6,6 | 1 | 四连对，验证"连对优先"顺序未被破坏（改造后仍须为 1，不得退化成 4） |

| C10 | 3,3,3,3,4,5 | 3 | 炸弹加两个单张（非残局，炸弹不拆） |

| C11 | 3,3,3,3,4,4 | 2 | 炸弹加对子，或三带二加单张 |

| C12 | 3,3,3,4,5,6,7,8 | 2 | 三张加五张顺子 |

| C13 | 3,3,4,4,5,6,7 | 3 | 回归保护：连对不足 3 组时不消耗，顺子照常成立，改造前后都应为 3 |

判定标准：C1–C13 全部命中期望值。

C8 是改造效果的正向验证点：若仍返回 5，说明多顺序搜索未生效。

C9 是改造的反向验证点：若返回 4，说明"顺子优先"顺序污染了原本正确的"连对优先"结果，改造失败。

C13 是回归保护点：改造前后都应为 3，若变化说明误伤了原有正确逻辑。

### 8.2 性能

| 编号 | 用例 | 通过标准 |

|---|---|---|

| P1 | 构造 20 张随机手牌，调用 estimateHands 1000 次 | 总耗时 < 50 毫秒（即单次 < 0.05 毫秒，留 10 倍余量） |

| P2 | 构造 5 张残局手牌（触发 12 种搜索），调用 1000 次 | 总耗时 < 50 毫秒 |

### 8.3 决策接入

| 编号 | 用例 | 通过标准 |

|---|---|---|

| I1 | 构造出牌后残局 1 手 vs 残局 6 手的两个候选，比较 aiRouteValue 返回值 | 差值 = 35 分 |

| I2 | 构造 delta = 2 与 delta = 0 的两个候选，比较 aiCandidateScore 返回值（其余条件相同） | 差值 = 15 分 |

| I3 | 构造 delta < 0 的跟牌场景，检查 aiShouldPassCounter | 让牌倾向加分 20 生效，且未反转"必须管住地主"的既有结论 |

### 8.4 回归（不得破坏现有功能）

| 编号 | 用例 | 通过标准 |

|---|---|---|

| R1 | 浏览器打开游戏，F12 控制台 | 零报错、零警告 |

| R2 | 连续自动模拟 100 局完整对局 | 无崩溃、无死循环 |

| R3 | 上述 100 局中 AI 出的每一手牌 | 100% 符合斗地主牌型规则（可复用 detectPattern 校验） |

| R4 | 上述 100 局中 | 玩家手动出牌的合法性判定不受影响（确认 3.3 牌型识别区未被误改） |

| R5 | 检查 handCount 相关代码 | 语义未被改动，仍为手牌张数 |

## 九、执行日志要求

完成后需提交执行日志，包含：

实际修改的函数清单，每个函数改了什么、为什么改

8.1 中 12 个用例的实测返回值（列出实际数字，不要只写"通过"）

8.2 性能测试的实测耗时毫秒数

8.4 回归测试中 100 局的实际局数、崩溃次数、非法出牌次数

任何与建议权重数值不同的调整，记录调整前后数值与理由

遇到的问题与解决方式

*本提示词由提示词工程师基于代码勘察结果撰写。所有行号为勘察时参考值，实际修改请以函数名定位为准。*