# TASK-005 概率记牌推算 — 提示词文档

> 任务编号：TASK-005

> 撰写角色：提示词工程师

> 执行角色：代码执行者

> 创建时间：2026-08-31

> 目标文件：C:\hermes 斗地主终极版 软件\frontend\index.html

> 状态：待用户授权后执行

## 一、任务目标

把现有记牌器从"简单剩余计数"升级为"基于出牌历史的概率推算系统"，让 AI 能够：

根据出牌历史推算对手剩余牌型

概率计算准确率 ≥ 70%

实时更新推算结果

一句话目标：让 AI 能像真人高手一样"记牌算牌"，通过出牌历史推算对手手牌，提升决策质量。

## 二、现状诊断（执行前必读）

### 2.1 现有实现

函数 aiRemainingMap（约 2255 行）已存在，采用静态剩余计数：

计算每张牌在整副牌中的初始数量（3-10/J/Q/K/A 各 4 张，2 有 4 张，小王 1 张，大王 1 张）

减去当前玩家手牌中的牌

减去所有玩家已出过的牌

返回剩余牌分布

函数 aiEstimateCountIn（约 2270 行）已存在，采用简单比例分配：

计算某张牌在牌池中的剩余数量

按地主和农民的手牌张数比例分配

结合"谁出过这张牌"进行简单修正（出过者下调 0.5 倍，没出过者上调 1.5 倍）

函数 aiProbablyHas（约 2285 行）已存在，判断某玩家是否可能有某张牌（期望张数 ≥ 阈值）。

### 2.2 已确认的缺陷（必须修复）

缺陷 1：比例分配过于简单

当前按手牌张数比例分配，忽略了关键信息：

地主有 20 张牌，农民各 17 张，比例是 20:17:17

但地主拿了底牌，底牌中可能已经包含某张牌

农民之间也有区别，一个农民可能已经出过某张牌，另一个没有

缺陷 2：出牌行为修正不足

当前只做"出过/没出过"的二元修正，倍率固定为 0.5/1.5：

没考虑出牌的数量（出过 1 张 vs 出过 3 张）

没考虑出牌的时机（早期出 vs 残局出）

没考虑出牌的牌型（主动出单张 vs 被迫跟牌）

缺陷 3：缺少牌型组合推算

当前只推算单张牌的分布，没有推算：

对子的分布（某玩家是否有对子）

三张的分布（某玩家是否有三张）

顺子的可能性（某玩家是否可能有某段顺子）

炸弹的可能性（某玩家是否可能有炸弹）

缺陷 4：推算结果未充分利用

当前 aiEstimateCountIn 仅在少数位置调用，没有全面接入决策链路：

首出决策没有利用对手牌型推算

跟牌决策没有利用对手剩余牌推算

让牌决策没有利用对手牌力推算

### 2.3 命名陷阱（重要）

现有代码中存在变量 handCount（出现在约 2476、3091、3134 行等处），其语义是"手牌张数"（等价于 hand.length），不是"手数"。

改造时：

新增变量请命名为 remainCount 或 probMap，禁止再使用 handCount

不要修改现有 handCount 的任何语义，它是对的在用的

## 三、算法改造：概率记牌推算系统

### 3.1 基本要求

保持函数名 aiRemainingMap、aiEstimateCountIn、aiProbablyHas 完全不变

保持对空牌池返回 0 的现有行为

内部改为多维度概率推算，提升准确率

### 3.2 概率推算核心函数改造

函数 `aiEstimateCountIn(p, r)` 改造：

现有逻辑：

est = n * own / both
if (playedLand > 0 && playedFarm === 0) est *= (p === G.landlord ? 0.5 : 1.5);
else if (playedLand === 0 && playedFarm > 0) est *= (p === G.landlord ? 1.5 : 0.5);

改造为多因子加权推算：

基础比例因子（权重 0.4）：

按手牌张数比例分配：baseRatio = n * own / both

出牌数量因子（权重 0.3）：

统计每个玩家出过点数 r 的张数：playedCount[p]

出过越多，剩余可能性越低：playFactor = 1 - playedCount[p] / (playedCount[0] + playedCount[1] + playedCount[2] + 0.1)

出牌时机因子（权重 0.2）：

早期出牌（前 5 轮）：可能性降低 20%

中期出牌（5-15 轮）：可能性降低 10%

残局出牌（15 轮后）：可能性降低 5%

牌型关联因子（权重 0.1）：

如果某玩家出过三张，那么他手里不太可能还有同点数的牌

如果某玩家出过顺子，那么他手里不太可能有顺子中断的牌

最终公式：

est = n * (baseRatio * 0.4 + playFactor * 0.3 + timingFactor * 0.2 + comboFactor * 0.1)

### 3.3 新增牌型概率推算函数

函数 `aiEstimatePairIn(p, r)`：

推算玩家 p 手里是否有对子 r

返回概率值 0-1

逻辑：如果点数 r 在牌池中剩余 ≥ 2 张，且玩家 p 手牌中已有 0 或 1 张，则概率 = min(1, 剩余张数 / 2 * 比例因子)

函数 `aiEstimateTripleIn(p, r)`：

推算玩家 p 手里是否有三张 r

返回概率值 0-1

逻辑：如果点数 r 在牌池中剩余 ≥ 3 张，且玩家 p 手牌中已有 0、1 或 2 张，则概率 = min(1, 剩余张数 / 3 * 比例因子)

函数 `aiEstimateBombIn(p, r)`：

推算玩家 p 手里是否有炸弹 r

返回概率值 0-1

逻辑：如果点数 r 在牌池中剩余 = 4 张，且玩家 p 手牌中已有 0-3 张，则概率 = min(1, 剩余张数 / 4 * 比例因子 * 炸弹倾向因子)

函数 `aiEstimateStraightIn(p, start, length)`：

推算玩家 p 手里是否有从 start 开始、长度为 length 的顺子

返回概率值 0-1

逻辑：检查每个点数的剩余概率，取最小值

### 3.4 实时更新机制

触发时机：

每次有玩家出牌后，立即更新概率推算

每次轮到当前玩家决策时，重新计算所有推算结果

更新逻辑：

更新 aiRemainingMap（现有逻辑）

重新计算所有 aiEstimateCountIn 结果

重新计算新增的牌型概率推算结果

缓存推算结果，避免重复计算

### 3.5 性能约束

单张手牌最多 20 张（地主拿底牌后）

单次 aiEstimateCountIn 调用最多执行 4 次乘法运算

硬指标：单次调用耗时 < 0.1 毫秒。若实测超过，请优化为缓存中间结果

## 四、决策接入改造

### 4.1 接入点一：aiLead（首出决策）

现状：首出时主要考虑自己的牌型结构，没有考虑对手可能的牌型。

改造：在 aiLead 中新增"对手牌型威慑"评分项。

计算方式：

对每个候选出牌，计算对手可能管住的概率

如果对手有 > 50% 概率能管住，则降低该候选的评分

如果对手有 < 20% 概率能管住，则提升该候选的评分

加分规则：

| 对手管住概率 | 评分调整 |

|---|---|

| > 80% | -15 |

| 50%-80% | -8 |

| 20%-50% | 0 |

| < 20% | +10 |

### 4.2 接入点二：aiFindCounter（跟牌决策）

现状：跟牌时主要考虑自己的牌型和出牌顺序，没有考虑对手剩余牌。

改造：在 aiFindCounter 中新增"对手剩余牌推算"评分项。

计算方式：

对每个候选跟牌，计算对手剩余牌中能管住的概率

如果对手很可能还有更大的牌，则降低跟牌的优先级

如果对手很可能没有更大的牌，则提升跟牌的优先级

加分规则：

| 对手剩余大牌概率 | 评分调整 |

|---|---|

| > 70% | -12 |

| 40%-70% | -5 |

| 10%-40% | 0 |

| < 10% | +8 |

### 4.3 接入点三：aiShouldPassCounter（让牌决策）

现状：让牌决策主要考虑自己的手数和牌型结构。

改造：在 aiShouldPassCounter 中新增"对手牌力推算"评分项。

计算方式：

计算对手剩余牌的总分（类似 evaluateHand 但基于推算结果）

如果对手牌力很强，则更倾向于让牌（避免被对手一把走完）

如果对手牌力很弱，则更倾向于管住（抓住机会压制）

加分规则：

| 对手牌力推算 | 评分调整 |

|---|---|

| 强（> 30 分） | +15（让牌倾向） |

| 中（15-30 分） | 0 |

| 弱（< 15 分） | -10（管住倾向） |

### 4.4 接入点四：aiCandidateScore（主评分器）

现状：主评分器综合考虑多种因素，但没有对手牌型推算。

改造：在 aiCandidateScore 中新增"对手牌型匹配度"评分项。

计算方式：

检查当前出牌是否与对手可能的牌型匹配

如果出牌正好能压制对手可能的牌型，则加分

如果出牌会被对手可能的牌型压制，则减分

加分规则：

| 匹配度 | 评分调整 |

|---|---|

| 能压制对手主要威胁 | +12 |

| 中性 | 0 |

| 会被对手主要威胁压制 | -8 |

### 4.5 aiPickScored（选牌）

同样不直接修改，通过评分传导。

## 五、权重数值汇总表（供执行与测试核对）

| 位置 | 项 | 数值 |

|---|---|---|

| aiEstimateCountIn | 基础比例因子权重 | 0.4 |

| aiEstimateCountIn | 出牌数量因子权重 | 0.3 |

| aiEstimateCountIn | 出牌时机因子权重 | 0.2 |

| aiEstimateCountIn | 牌型关联因子权重 | 0.1 |

| aiLead | 对手管住概率 > 80% | -15 |

| aiLead | 对手管住概率 50%-80% | -8 |

| aiLead | 对手管住概率 20%-50% | 0 |

| aiLead | 对手管住概率 < 20% | +10 |

| aiFindCounter | 对手剩余大牌概率 > 70% | -12 |

| aiFindCounter | 对手剩余大牌概率 40%-70% | -5 |

| aiFindCounter | 对手剩余大牌概率 10%-40% | 0 |

| aiFindCounter | 对手剩余大牌概率 < 10% | +8 |

| aiShouldPassCounter | 对手表力强（> 30 分） | +15 |

| aiShouldPassCounter | 对手表力中（15-30 分） | 0 |

| aiShouldPassCounter | 对手表力弱（< 15 分） | -10 |

| aiCandidateScore | 能压制对手主要威胁 | +12 |

| aiCandidateScore | 中性 | 0 |

| aiCandidateScore | 会被对手主要威胁压制 | -8 |

以上数值为初始建议值，测试验证后允许微调，但任何调整必须在执行日志中记录调整前后的数值与理由。

## 六、修改边界与红线（必须遵守）

可修改区域：AI 引擎逻辑区（约 2300 – 3171 行），仅限本任务涉及的 5 个函数

禁止修改 UI 区：约 3173 行以后的所有内容，一律不得改动

牌型识别区慎改：约 1131 – 1222 行（detectPattern / detectAirplane / canBeat 等）为游戏校验共用，改动会直接影响玩家出牌合法性判定。本任务不需要改这里，如确有必要必须先说明原因

基础工具勿动：约 1115 – 1130 行（makeCard 等）

不新增全局变量：如需缓存，请在函数内部处理，或使用函数级记忆化对象；禁止在 <script> 顶层新增 let 声明（会在初始化阶段引发暂时性死区错误，导致整站脚本中断）

保持现有代码风格：现有代码为紧凑单行风格、变量名简写（如 freq / hands / after），新代码沿用同样风格，不要改写成冗长格式

不修改既有变量语义：特别是 handCount（手牌张数）与本次新增的概率变量要严格区分命名

## 七、执行要求

每改一项测一项：完成 3.x 算法改造后先自测概率推算用例；通过后再做 4.1；再测；再 4.2；再测；以此类推。禁止全部改完再统一测

每改一项自查冲突：确认本次改动不与 aiSplitPenalty（拆牌罚分）、aiBombValue（炸弹价值）、aiControlTradeoff（控制牌权衡）等既有评分项产生逻辑冲突或权重抵消

保留原函数注释块：aiRemainingMap 上方现有注释"记牌器三件套"需更新为描述新算法，但保留"升级点五"的编号标识，便于后续追溯

## 八、验收清单（逐条数值化，全部通过才算完成）

### 8.1 算法正确性（直接调用 aiEstimateCountIn 验证）

| 编号 | 场景 | 期望结果 | 说明 |

|---|---|---|---|

| C1 | 牌池剩余 4 张 3，地主手牌 20 张，农民各 17 张 | 地主期望 ≈ 1.05，农民期望 ≈ 0.97 | 基础比例分配 |

| C2 | 地主出过 2 张 3，农民没出过 | 地主期望 * 0.5，农民期望 * 1.5 | 出牌行为修正 |

| C3 | 牌池剩余 2 张 5，地主手牌 10 张，农民手牌 8 张 | 地主期望 ≈ 1.11，农民期望 ≈ 0.89 | 比例分配 |

| C4 | 牌池剩余 0 张 7 | 所有玩家期望 = 0 | 空牌池 |

| C5 | 牌池剩余 1 张大王 | 地主期望 ≈ 0.53，农民期望 ≈ 0.47 | 大王分配 |

| C6 | 地主出过 3 张 A，农民出过 1 张 A，牌池剩余 0 张 A | 所有玩家期望 = 0 | 出完的牌 |

| C7 | 牌池剩余 4 张 2，地主手牌 15 张，农民手牌 12 张 | 地主期望 ≈ 1.82，农民期望 ≈ 1.45 | 2 的分配 |

| C8 | 关键用例：地主出过顺子 34567，农民没出过 | 地主有 3、4、5、6、7 的概率降低 | 顺子推算 |

判定标准：C1–C8 全部命中期望值范围（允许 ±10% 误差）。

### 8.2 性能

| 编号 | 用例 | 通过标准 |

|---|---|---|

| P1 | 构造 20 张手牌，调用 aiEstimateCountIn 1000 次 | 总耗时 < 10 毫秒（即单次 < 0.01 毫秒，留 10 倍余量） |

| P2 | 构造 17 张手牌，调用 aiEstimateCountIn 1000 次 | 总耗时 < 10 毫秒 |

### 8.3 决策接入

| 编号 | 用例 | 通过标准 |

|---|---|---|

| I1 | 构造对手管住概率 > 80% 的场景，检查 aiLead | 评分调整 -15 生效 |

| I2 | 构造对手剩余大牌概率 < 10% 的场景，检查 aiFindCounter | 评分调整 +8 生效 |

| I3 | 构造对手牌力强（> 30 分）的场景，检查 aiShouldPassCounter | 让牌倾向加分 15 生效 |

| I4 | 构造能压制对手主要威胁的场景，检查 aiCandidateScore | 评分调整 +12 生效 |

### 8.4 回归（不得破坏现有功能）

| 编号 | 用例 | 通过标准 |

|---|---|---|

| R1 | 浏览器打开游戏，F12 控制台 | 零报错、零警告 |

| R2 | 连续自动模拟 100 局完整对局 | 无崩溃、无死循环 |

| R3 | 上述 100 局中 AI 出的每一手牌 | 100% 符合斗地主牌型规则（可复用 detectPattern 校验） |

| R4 | 上述 100 局中 | 玩家手动出牌的合法性判定不受影响（确认 3.3 牌型识别区未被误改） |

| R5 | 检查 handCount 相关代码 | 语义未被改动，仍为手牌张数 |

## 九、执行日志要求

完成后需提交执行日志，包含：

实际修改的函数清单，每个函数改了什么、为什么改

8.1 中 8 个用例的实测返回值（列出实际数字，不要只写"通过"）

8.2 性能测试的实测耗时毫秒数

8.4 回归测试中 100 局的实际局数、崩溃次数、非法出牌次数

任何与建议权重数值不同的调整，记录调整前后数值与理由

遇到的问题与解决方式

*本提示词由提示词工程师基于代码勘察结果撰写。所有行号为勘察时参考值，实际修改请以函数名定位为准。*